哈尔滨轻工业学校

教育信息化建设实施方案

二零一二年十二月

# 目  录

目  录	1

序言	1

第一部分 建设背景与基础	2

一、网络建设情况	2

三、软件建设情况	2

四、教学资源积累	3

第二部分 指导思想、选题与试点目标、进度安排	4

一、指导思想	4

二、选题	6

三、试点目标	9

（一）总体目标	10

（二）具体目标	11

四、进度安排	16

第四部分 主要保障措施、预期成果	19

一、	机构设置	19

二、	保障机制	19

三、	配套政策	19

（一）建立有效的管理制度	19

（二）建立安全管理体系	20

（三）日常培训机制	21

（四）系统应用考核	21

四、	经费保障	21

五、	预期成果	22

第五部分 经费预算	23

第六部分 实施步骤	26

一、基础网络平台建设	26

二、应用系统建设	26

# 序言

根据教育部教技函[2012] 70号文件和黑龙江省教育厅关于公布第一批教育信息化试点单位名单的通知（黑教信函〔2012〕466号），结合我校申报教育信息化试点单位工作的实际经验，及进一步提高学校教育信息化应用水平，提高全体教职工教育信息化应用能力为目标，使全体学生在信息化中受益，特拟写制定此实施方案。

此实施方案的总体目标是,利用现代信息技术，帮助我校改革教育教学内容和方法，给予信息化环境下一体化实践教学模式探索。包括二个层次内容：一是，信息化基础设施建设，二是信息化管理应用。其中，基础设施建设是教育信息化的基础，主要包括校园网络建设、智慧教室等内容的建设。信息化管理应用建设主要指学校各类数据、信息、资源的整合、共享建设；一体化实践教学，是教学方式的探索与改革。

信息化管理应用建设需要围绕学校的核心——“教学、服务、管理”展开。目的是促进规范化教学管理，服务教学工作；促进学生自主与个性化学习；实现教学资源和管理信息化等方面的跨时空交流和共享，形成更积极、开放的学习文化，并且提高管理效率。

# 第一部分 建设背景与基础

我校是国家首批中职示范校建设单位。是一所以培养二产专业人才为主、符合地域经济发展需要、实用型技术人才为目标的国家级重点中等职业学校。机械制造技术专业、机电技术应用、工艺美术设计、食品生物工艺等专业均为省级重点专业。形成了多层次、多形式、多模式的现代职业教育办学模式。学校现有综合教学楼、体育馆、图书馆、食堂、机械机电实训楼、食品生物实训楼、男、女生宿舍楼等8个单体楼，各项设施齐全。学校坚持以服务为宗旨、以就业为向导、以质量为核心，以能力培养为重点，产学结合，立足全局、规模适度。走内涵发展、结构合理、联合办学、特色教育、品牌学校之路。在广大学生中宣传“学知、学做、学生存、学共存”等理念，注重校园文化建设。

学校现有省级学科带头人6个；市级骨干教师3人；青年教师硕士以上学位的 15人，兼职教师33人。 高级讲师 93 人，双师型教师139 人，占专任教师81.2%。目前学校在信息化建设方面做出的很大的投入,情况如下:

### 一、网络建设情况

学校现已具备校园网络智能化、实名认证与设备MAC地址绑定认证一体化、有线无线一体化等功能，近5000个网络信息点覆盖校园每个角落；网络设备全部采用具有管理功能的高端先进设备，在校园教育信息化建设工作中，将发挥较强的优势。

### 三、软件建设情况

学校现建成了学校门户网站、办公自动化系统（OA），通过两大系统的运行，全面提升了学校管理质量与效率。目前，学校已初步实现了以教育信息化为最终目的的简单数字化办公环境建设。

### 四、教学资源积累

学校通过网络应用系统建设的不断加强，来整理和积累了一些教学资源，但在教育信息化整体框架中，各个应用系统都是孤立存在、孤立应用的，对于教学资源系统中的与教学相关联资源，未能够实现真正资源的共享，对教学过程的应用支持、教学资源的积累与利用受到较大的限制。

# 第二部分 指导思想、选题与试点目标、进度安排

### 一、指导思想

教育信息化的建设是一个系统工程，它涉及多个设计细节和执行环节，需要从学校整体的高度全盘考虑，我校的重点是信息环境下“一体化”实践教学模式探索，在建设中必须要按以下的指导思想：

1、统一规划的原则

站在学校整体高度出发，进行统一规划，并且考虑建设模式、队伍建设、投入等多方面因素。规划内容需要涵盖基础设施建设、信息资源建设、应用系统建设、安全保障制度、人才培养等内容。

2、分步实施的原则

教育信息化建设的各个环节相互关联，需要在建设的过程中，有计划、有步骤地实施。教育信息化建设的规划根据学校的需求和业务流程的特点，制定合理的分步实施规划。

3、协调发展的原则

教育信息化的目的是以信息化带动教育现代化。在建设规划时需要充分考虑信息化建设与师生信息素养的有机结合与协调发展。教师是学生获取信息技术能力和素养的重要源泉，教师能否掌握并能应用现代信息技术是推动学校教育信息化的关键。

4、突出应用的原则

应用是教育信息化的灵魂，教育信息化的魅力只有在丰富多彩的应用中才能体现出来，因此，应用系统和服务的建设是教育信息化建设的核心内容。我校也是围绕“一体化”在实践中的应用为切入点，探索实践中的新模式。

5、实用优先的原则

教育信息化的建设规划从学校的特点和需求出发，是实际需求和服务模式的有效结合，切不可一味地追求大而全，也不可一味地追求技术的先进性。

图1教育信息化总体建设框架

（1）建设IT基础设施网络平台

IT基础设施建设包括综合布线系统、综合管网弱电系统、园区骨干汇聚接入及无线网络系统、服务器主机、存储、安全系统等基础硬件设备，以及由操作系统、数据库管理系统、应用服务器、智慧教室、数字信息等构成的教育信息化应用系统的数据汇聚、运行支撑环境。

（2）综合服务管理

综合服务管理包含综合应用与综合服务，主要围绕学校的教学、学生管理、办公管理。建设基于统一平台的综合应用系统，并通过基础运行平台，和现有系统如一卡通等完成信息的集成和流程的整合。

同时，综合应用和综合服务系统需要一个稳定可靠、安全的运行平台来支撑，同时业务流程和管理的变革无处不在，需要有一个灵活、快速适应业务变化的开发平台来保证应用按需定制。系统开发运行平台包括报表工具、建模工具、工作流引擎。

专注于师资队伍的建设，覆盖人才选、用、育、留的全过程，提供一体化的管理以及面向教师的一站式服务平台。主要覆盖教学督导管理、人事信息管理、培训管理、考勤管理、职称管理、考核管理、科研管理、科研上报等。

通过校园信息门户网站为师生、领导、合作企业、校友等服务对象提供一站式、个性化、全面的信息化综合服务。系统所提供的功能和应用，通过综合服务的形式对外发布，服务内容根据服务对象特点进行设计，在学校信息门户平台上进行展现。

6、灵活扩展的原则

教育信息化的建设要面向成果保护、学校发展、技术创新。所以，教育信息化的建设规划必须满足建设过程中的可扩展、可兼容。

### 二、选题

我校的教育信息化建设的业务需求相对明确，决策链较短，现有系统应用程度不深，不能满足信息环境下教学，为此构建集中式、一体化的整体运营平台，整合学校信息和业务流程，采用“顶层设计、分步实施、软硬件一体化”的建设模式，建设信息环境下“一体化”实践教学模式，该模式的特点重点体现在：

1、站在学校整体的高度规划设计

以教学为核心，构建学校整体运营的管理支撑平台，满足学校整体需求，服务人群覆盖包括学校师生、业务职能部门与各级领导。

2、管理应用

基本建设思想是打破以往的部门专业边界，对以往分段的教学程进行重组，提高流程执行的效果和效率。从软件架构的角度来说，目标是建设面向学校的协同办公、校务管理、资源共享、数字化学习、校园文化建设、综合服务，实现校级教学模式的综合应用。

教学模式的改变，以适应岗位和市场的需求，加强实践环节教学，把课堂搬进网络实验室；创新教学环境，加强实训基地建设，校内的实训基地已经达到很高的水平；创新教学方式，根据专业和课程的特点，采用了项目教学、模块教学、模拟教学、岗位教学、场景教学等方式，运用现代技术，优化了教学过程，加强实践教学。

在专业建设应用中，学校以职业能力培养为中心，以专业核心技术培养为重点，强化以专业核心技术技能为主线，电气自动化技术”和“数控技术”中，尝试和探索 “网络环境下一体化实践教学”，取得了良好的效果。

学校已经建立了多元化的办学模式。如集团化办学、校企联合办学，订单培养（11个），明确了学校与企业之间的鱼水关系，通过整合，四校合一，优势互补，优化了资源配置，增强了办学实力，坚持长期培训与短期培训相结合、培训与技能鉴定相结合、培训与就业相结合的原则，不断增强培训的针对性和实效性，取得了明显的社会效益，毕业生的就业率达到了 97 %，在企业中发挥骨干作用。

3、数字化教学平台

为了加强教育信息化建设，提高教学现代化水平，促进学校的课程建设与共享，以提高教学质量和办学效益、深化教育教学改革为主要目标，把“课程、教材与共享资源建设”和“高水平教学团队建设”作为哈尔滨轻工业学校教育信息化的核心任务，希望通过技术手段，加强学校的课程建设工作，实现课程的共享和课程展示，并为学校的师生提供一个良好的网络学习环境。目标是：

（1）构建开放的共享型教育教学资源体系，为学校教师与教师、教师与学生提供教学资源与课程内容的共享平台，同时也为中职院校之间提供课程资源交流和共享的捷径。

（2）营造高效易用的网络教学师生互动环境，提供高效易用的网络互动和教学环境，加强师生沟通交流，提高教学效果。

（3）充分展示教学体系和教学成果，方便学校宣传办学思想和教学体系，多维地展示学校课程建设与教学成果。

4、资源上传平台。

支持多种类型的资源上报，包括文本、视频、音频、动画、图片等单一类型的文件，也可以上报像SCROM2004标准课程包这样的文件集合。

提供客户端和web两种方式。用户可以本地计算机上使用右键菜单工具将资源上传到资源库，也可通过web资源平台上传资源。

个人存储空间，学生可将自己的个人资源上传到个人空间中，剩余空间动态计算，超过限定的空间大小将不能继续上传资源。

5、专业资源库管理平台

教学资源库的建设涉及到不同专业的专业资源和课程资源以及其他部门活动等相关资源。资源库建设的主体是学生，专业资源的整理与收集工作主要由各个专业科或由专业科分配给各个专业教师组织实施。这种分散的资源收集模式，要求在深入专业资源分析与挖掘的基础上，学校（教学部门）要对各专业的内容整理和资源命名提出规范性要求。具体做法是：通过对资源的整理，提炼出各个专业资源的共性部分，作为学校或院系对各专业资源规定的建设内容，同时统一规范其命名规则。各专业共性内容如：专业标准库、行业标准库、专业设置调研报告、人才培养方案、职业资格认证库、企业信息库等。在确定资源库共性内容的同时，还要考虑各专业的个性化资源建设需要，各专业个性化资源由各专业科根据其专业特点进行建设。建立校园电视台，将校园网、内部有线电视网联通，实现在各办公室或教室内的电视上可以直接收看中央和各级教育频道的实时节目；另外，在内部视频服务器上已录制保存的节目，和校园电视台播放设备播放的音像资料，亦都能收看到，必要时还可实现对互联网上的节目直播；以期达到视频教学资源高效传输，为教师和学生的学习提供较完善的信息网络资源。

（1）教学资源库需要满足学校相关专业教学需要，相关企业实际生产相结合，建设具备一定数量专业标准、行业标准、人才培养方案、课程资源、多媒体教学素材、课件、案例等。

（2）专业资源要符合专业教学要求，能覆盖相关专业的主干课程的基本教学内容，具有实际应用价值。

（3）专业资源库内容的组织结构必须体现校企合作办学的思路，其中课程资源应具有完整的知识体系，能满足专业教学的需求。

6、以平台化方式分层次建设

为了防止各个系统重复开发学校所需的基本功能，我们采用统一平台，保证不重复建设，并确保核心服务的稳定性和可靠性，这些平台包括协作通讯管理、身份认证管理、权限管理、服务管理等。

学校发展达到了相当的规模。占地面积9.24万平方米，总建筑面积 7.97万平方米。新校区已经按现代化、数字化、绿色的理念建成，体育馆、图书馆、食堂、实训大楼12000平方米；有数控、电子、机械、食品实训实习基地6个，实训室34个；仅机电专业大型实习实训设备474多台套，全校实训设备总价值 3342万元；在校生人数5000余人，教职工200余人，专任教师171人，每年为社会培训大量的技术与技能性人员。

学校的办学能力逐年增强，社会声誉很高，形成了以机械制造技术专业、机电技术应用、工艺美术设计、食品生物工艺等专业为龙头的一批特色专业，形成了“学生评价双元、生源来源双元”等的“双元”办学特色。

7、试题库管理平台

试题库管理平台包含试题编辑、策略组卷、手工组卷、在线考试、考试成绩、试题统计。

内置word试卷解析工具，方便教师将长期积累的试卷转换成符合国际QTI试题标准的试题，上传后自动转存到试题库和试卷库中，并且支持对试题和试卷的管理统计。需要时，可以讲试题库或试卷库中的资料重组或抽取部分组成一份新的试题。组卷方式支持有随机组卷、策略组卷、组卷策略、手工组卷、考试成绩、试题统计等功能。

8、虚拟仿真实训软件

建设专业需要的仿真实训软件，通过仿真实训教学软件，能够实现漫游、演示、互动、考核等功能，达到教师演示，而学生又无法操作的目的。解决了让学生认识现场环境、现场设施设备、现场安全生产等基本问题。

9、统一运行管理

为了保证网络环境稳定可靠的运行，系统基于统一的运行监控平台，为每一名师生提供从课堂教学、课后作业、网上交流、网上讨论等内容的日志记录、安全审计等运维功能，确保系统在运行过程中稳定。

10、配套保障体系支持

在教育信息化硬软件建设的同时，提供配套管理规范建设支持、培训、运维保障等建设内容，保障教育信息化稳固发展。

### 三、试点目标

目前，我校教师全部使用多媒体进行教学，大家更渴望通过新技术、新手段的引进，提高教育管理、教育科研、资源共享、家校互动、信息化学习的水平；因此，我们认为进行应用数字化资源开发和“一体化”实践教学模式在我校的应用条件已成熟。未来我校信息化建设领域的发展方向是：网络实践教学、资源共享、协作应用。

- 网络实践教学

面向师生的网络实践教学是未来中职信息化建设的主流趋势，信息化需要为师生提供有针对性的服务，让师生享受到信息化带来的便利和乐趣。

当前，我校的信息化工作的重点是《信息化环境下“一体化”实践教学模式的探索。》

“一体化”实践教学模式中的“一体化”是指“三个一体化教学”，即理论实践一体化、网上网下一体化、校内校外一体化。通过网络信息环境下，达到促进实践教学模式。

在计算机网络技术上建立起来的对教学、科研、管理、技术服务等校园信息的收集、处理、整合、存储、传输和应用，使数字资源得到充分优化利用的一种虚拟教育环境。通过实现从环境（包括设备，教室等）、资源（如图书、讲义、课件、精品课等）、管理（教务、学籍、学生日常）、到应用（包括教、学、管理、服务、办公等）的全部数字化，在传统校园网基础上构建一个数字空间，以拓展现实校园的时间和空间维度，提升传统校园网的运行效率，扩展传统校园网的业务功能，最终实现教育过程的全面信息化，从而达到提高管理水平和效率的目的。

- 资源共享

随着学校规模的扩大，校内外联系的紧密，需要实现各类信息与资源的快速传递与共享，并且能够智能的推送给需要的人群。

那么，如何制作好有用的资源，就是摆在我们面前的问题，建立一整套的录播系统来制作精品课，就是其中最好的办法。

- 协作应用

学校作为一个小型的社会，包含各个层面的用户群体，人与人、人与群体之间涉及大量围绕教学、德育、科研、校园文化、日常生活的协作互动，利用现在的校内有线电视广播，来建立校园电视台，则能更好的展示人与人之间互动交流，这也是未来信息化建设的主题。

### （一）总体目标

结合学校目前的现状及战略发展方向，构建一个集教学、管理、科研、校园文化为一体的数字化教育环境，推进教育改革，提高教学效益，创建信息化建设特色，服务学校师生与领导决策。

坚持以教育信息化带动教育现代化，建设以信息技术的广泛应用为主导，以信息资源建设为核心，以信息网络为载体，以信息人才为依托，以制度、安全为保障的综合体系，建立一个以办公自动化、管理智能化，教学手段现代化、图书情报数字化为特征的教育信息化。建成包括多媒体教学网络课件库、视频制作、多媒体课件、精品课开发等的教学资源中心，实现数据资源共享。重点完成以下建设目标：

1、提高我校三个“一体化”的教育信息化管理水平；

2、不断积累教育教学资源，并提高资源的利用水平；

3、建设省级精品课程资源库，提高教师动手制作精品课程能力水平；

4、提高我校教师的教育教学信息化应用能力；

5、学生的学习方式得到改变，学习效益得到提高。

### （二）具体目标

1、教育信息化基础设施建设目标

1.1．无线网络建设。在实训室、教室宿舍、行政楼会议室、报告厅等重点区域部署无线。

1.2．网管、监控、安全系统建设。建立基于业务的网络运维管理体系、实现实名流量计费管理、实名流控管理、实名审计、实名日志等。

1.3．建立实名制公共认证平台。实现有线、无线统一认证，所有教职员工通过实名身份访问网络。

1.4．建立统一的个性化门户网站，形成一个统一的网络应用平台，为不同用户提供个性化的信息服务。

1.5．大容量存储、数据备份系统。建设数据中心需要的10TB数据系统。

1.6、进一步加大投入和完善理实一体化室、虚拟仿真实训室、实训基地设备等内容。

1.7、为各实训基地加装监控系统，建立视频会议系统，保证技能大赛的多角度、多画面的监控要求。

2、教育信息化应用系统建设目标

2.1．用户管理。

建立一套统一的实名制电子身份管理系统，学校的每一位成员都有一个与其真实身份相对应的电子身份。

2.2．数据管理。

根据学校数据分布的实际情况，数据采用统一的视图，实施统一的管理，如精品课资源、课件资源等内容。教师上课过程中，随时使用相关资源，同时，学生在校学习的方式多种多样，可以选择网上自学、教师指导等方式。

2.3．信息管理。

实现对各部门的信息资源集中统一管理，并根据相关的课程内容逻辑组织起来支持用户的管理活动，使用户实现管理现代化。

2.4．信息服务。

集成学校各种信息资源，实现各种信息服务（包括办公、教学、学生、科研、人事、财务、设备、后勤等）集成，为不同类型用户提供个性化的信息发布和服务。

加强为机械制造技术专业、机电技术应用专业、食品生物工艺专业、工艺美术专业、动漫游戏等服务对象，通过探索实践教学为主，拉动辐射相应专业群建设，构建专业平台，带动与之相匹配的专业基础课和公共课的改革，搭建以网络环境为导向的新的教学模块，将理论与实验、实训相结合，以课堂与在家里、实验（实训）室、实习车间、生产车间为交叉网络的一体化教学模式，。强调理论与实践两个教学体系的相互平行、融合交叉，相互沟通。

2.5．数字化教学资源库及课程资源建设。

一是每年学校都利用假期进行教师的精品课建设工作，达到每个专业有两门以上的精品课程。二是各专业优质核心课程的数字化资源建设，进一步完善电子教案、多媒体课件、习题库和试题库的建设。三是引进先进的数字化教学软件，进入到实践教学工作中。

坚持以学生为主体的教学理念，重视网络信息资源和优质教学资源的利用，以信息技术作为提高教学质量的重要手段，突出实践教学，建设以职业能力训练为中心的自主学习型网络课程，开发立体化教材，建设专业教学资源库。

2.6．数字图书馆。

通过与数字图书馆接口，加强电子图书、文献资源库建设，全面升级图书馆软件和硬件设备。

3、建设校务管理应用系统

3.1. 基础信息资源管理

师生基本信息、组织结构信息、专业、班级等基础数据在校园的日常校务中不仅牵涉到校内的多部门协调和沟通，甚至要不断的和校外的各机构进行数据层面的流转与协作，这样就使得大量的基础数据面临多个数据源头、多套数据标准、数据不一致和冗余等情况在教育信息化的建设中层出不穷。所以优质规范可靠的数据标准和基础数据的构建和维护体系，将为教育信息化的推进和建设提供稳定丰富的数据基础。

3.2. 教务管理系统

学校教学管理工作纷繁复杂，不同学生类别，不同培养方式要求全面的信息化支撑，随着我国教育改革的不断深入，我校的教学改革也在不断的进行创新与探索，借鉴其他院校的教学业务的建设经验，建设符合现在、未来业务发展趋势的综合教学管理，助力我校教学工作的顺利开展与推进。

3.3. 学籍管理

学生学籍信息与选课、成绩、评价、考试等教学活动紧密相关，可以说，学籍管理是整个教学管理的中心枢纽，学籍信息的实时准确性是学校有序管理学生学习生活的重要保证。学籍管理包含：学生身份管理，学籍维护、学籍异动原因维护、学籍异动管理、专业方向分流、学生学习预警、学生毕业审核等功能。

3.4. 教学资源管理

教学资源管理主要实现对教学楼、实训楼、教室及任课教师等相关资源的管理。同时提供教室借用等教学资源日常管理功能，方便师生对全校教学资源使用状况进行实时的了解。

3.5. 课程库管理

课程库是教学的核心数据，教学中的相关活动都是围绕课程展开的。课程库管理包含对学校教学课程资源库基础信息维护、课程归类维护、课程基础信息维护以及课程对应先修课程信息维护。

3.6. 培养方案管理

培养方案管理针对当前学校培养方案管理的现状，设计出一套合理的培养方案制定管理流程。由教务科统一控制培养方案制定过程，开放给专业培养方案制定人网上制定各年级专业的培养方案，然后再提交给系部审核，最后再由学校进行网上审核，以形成最终完整的培养方案。整个培养方案制定方案流程，由各个岗位的参与人统一实现在网上协作完成，保证培养方案的准确性，提高培养方案制定过程的工作效率，避免传统纸上操作的资源浪费。同时提供教学计划对比功能，反应相同专业不同年级课程的差异。

3.7. 开课计划管理

开课计划主要是按照学期确定学生学习的课程，同时为教师在具体的学期的教学任务。开课计划来源两种，一种为来源于专业培养方案内的开课计划，一种为每个学期学校开设的公共选修课，系统分别支持这两种开课计划制定。开课计划制定可以直接从培养方案获取每学期应当开设的课程信息，可以方便、快速的对初始化的开课计划进行变更调整，同时系统提供按年级专业查看开课计划与培养方案的差异功能，方便管理人员实施了解各年级专业的培养方案的实际执行情况。

3.8. 考务管理

考务管理提供日常教学期中、期末考试的安排。支持按批次进行排考，使排考工作更加灵活。提供自动排考和手工排考两种模式协同排考，大大减轻管理人员排考的工作量。同时考务管理提供考试过程中需要的多种报表，以及提供老师和学生网上查询考试安排的查询服务。系统还针对排考结果提供统计分析功能，帮组管理人员了解排考结果的合理程度。

3.9. 成绩管理

成绩管理提供多种成绩录入的方式（老师网上录入正常上课成绩、管理人员按行政班或专业录入课程成绩、零散录入个人成绩等），成绩修改和删除，以及成绩的审核功能。同时系统还支持学校自主设置多种成绩学分制已。另外通过多种维度的成绩查询统计，实现学校各个部门对学生成绩数据的使用需求（如学生工作部门使用成绩进行奖学金评定、综合测评等）。

3.10. 评教管理

评教管理是指针对老师、教辅人员的教学工作进行质量评价，为学校教职工的职称评审和评优提供重要依据。支持对学校教学中不同类别的课程采用不同的教学质量评价体系，同时满足多维度的评价主体对被评对象进行评价，可灵活设置各评价主体的评价结果所占总评结果的比例系数，提供评教结果的查询和评教结果的统计分析功能；另外，学生通过网页，也可以在网站上对老师进行评价，并将评价结果以网页的形式发布出去。

4、综合师资管理

4.1. 组织机构编制管理

组织机构编制管理实现对学校组织机构、组织机构编制的管理，可根据学校发展情况，设置及调整学校各单位、各类岗位的组织机构和人员定额，包括维护编制类别、计划编制管理、查看编制详细信息。

4.2. 教职工信息管理

教职工信息管理面向教师人事管理全生命周期，提供教职工信息管理、数据统计管理等功能。提供多维度、全方位的人才数据统计功能，实时反映学校的教职工基本信息状况，以满足管理的需要。

4.3. 教师业务档案管理

系统可以对教职工业务档案信息进行管理，包括教师任科情况、教师工资津贴、研究开发信息、国内学习进修情况、出国学习情况、考核情况、管理工作情况、专家信息、学术团体兼职信息、社会兼职信息、专利信息、论著情况、专长情况等。

4.4. 协同办公管理

办公自动化管理组件是面向以校长办公室、业务科室为主体，涵盖各学部主要行政办公人员在内的事务协作系统。

4.5. 公文管理

（1）收文管理：对外来的、部门间的收文的登记、拟办、阅批、下发、承办、二次分办、归档、统计查询功能。

（2）发文管理：实现发文的网上拟稿、部门领导审批、会签、会签意见反馈、审核、签发、印发、归档、各部门承办、统计查询、催办功能。

（3）请示报告：实现各部门请示报告的生成、部门意见的签署、办公室拟办意见的签署和领导批示全过程，并实现流程的实时监控。

4.6. 会议管理

包括会议安排、会议表格生成、会议室申请、会议室信息维护、会议室状况查询等。

4.7. 公共信息管理

（1）通知公告：能够撰写通知、在发布之前进行修改和浏览，发布后只能指定范围内的用户能够阅读。并能够进行搜索。

（2）周历表：将学校每周会议的召开情况进行通报。

4.8. 个人办公

（1）待办事宜：集中管理所有人待处理的内容，可以是公文、也可以是通知等消息。对于有流程的处理结束才转入已办事宜，没有流程的则自己判断。

（2）站内消息：可以给其他用户发送即时消息，消息是文字内容也可附加附件。对方不在线时，系统会在对方一上线时，就进行提醒，提醒方式有语音与闪动图标。

（3）个人配置：提供了个人的密码修改，个性化界面定制，消息提醒设置，快捷栏目定义等功能。

（4）常用联系人：用于保存、管理用户经常使用的联系人信息，可按姓名、地区、单位等进行检索。支持将联系人的信息授权给他人查阅。

5、主要预期经济效益或社会效益指标：

通过教育信息化的建设，巩固学校信息化建设已有成果，对学校的教育、教学、管理等核心业务以及资源和数据进行优化、整合和融通，在传统校园的基础上构建一个数字空间，实现从环境、资源到活动的数字化，从而提升我校的教育教学质量和管理水平。

建成本地区一流具有示范作用的中职教育信息化，构建技术先进、扩展性强、安全可靠、高速畅通、覆盖全校的校园网络环境。建立一整套校园信息化管理系统，为实现“办公自动化、管理现代化、教育信息化、服务人性化”提供全面的系统支持，使之成为一个全面、集成、开放、安全的信息系统，成为一个网络化、数字化、智能化、虚拟化的新型教育、学习、实训和管理平台。为社会和周边区域服务，实现资源的统一和共享。

### 四、进度安排

我们制定了建设项目的实施进度安排，列出了2013年度、2014年度、2015年度项目建设的预期目标和验收要点。在项目实施进程中，我们将严格按照审定的建设方案，分年度稳步推进,专人负责，加强统筹与协调，做到运作规范，措施到位，监控到位，检查验收到位，发现问题及时整改，修订下一阶段的建设任务和目标，形成项目建设持续改进的动态调控机制，确保建设目标按时保质顺利完成。

项目建设进度表

| 建设项目 | 具体内容 | 2013年1月-12月（预期目标、验收要点） | 2014年1月-12月 （预期目标、验收要点） | 2015年1月-12月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施 平台建设 | 理实一体化室 虚拟仿真实训室 实训基地设备 | 预期目标： 具体选型、考查其它学校使用情况 验收要点： 采购、安装、调试 | 预期目标： 调试、运行、教师应用 验收要点： 正常教学、教师熟练操作 |  |
| 业务 系统 建设 | 一、校务管理与办公系统 1、综合教务管理系统 2、师资管理系统 3、学工管理系统 4、办公自动化管理 5、信息服务系统软件 6、设备资产管理系统 7、校园一卡通系统 | 预期目标： 综合教务、师资、办公自动化，校园内实现借书、门禁、购物一卡通。 验收要点： 1．综合教务管理系统上线 2．师资管理系统上线 3．一卡通系统运行 | 预期目标： 在线设备资产管理、为师生提供在线信息服务。 验收要点： 1．设备资产管理系统上线 2．信息服务系统上线 | 预期目标： 学工管理 验收要点： 1．学工管理系统上线 |
|  | 二、教育技术及资源建设 1、建立教学资源库 2、建立试题库 3、开展网络备课 4、完成精品课程建设 5、完成在线录播系统 6、校园电视台建设 | 预期目标： 满足学校教学资源库、试题库的建设要求，实现老师在线备课需求。 验收要点： 1．教学资源库及试题库建设完成 2．网上备课系统上线 | 预期目标：精品课程建设完成 验收要点： 1．自动生成网络教学课件，同步进行网络直播和录播。 2．在线录播系统上线 | 预期目标： 完成校园电视台的建设， 验收要点： 对校园电视台进行网络点播与广播；教师与学生的互动性教学，使教学没有空间距离的限制 |
|  | 三、数字图书馆 1．图书管理系统 2．电子阅览室 3．电子图书数据库 |  | 预期目标： 完善电子图书数据库，拟选图书管理系统 验收要点： 实现学生网上借阅、检索、阅读等功能 | 预期目标： 进一步完善电子图书数据库，建成电子阅览室 验收要点： 1.建立完善的图书管理制度 2.硬件设施投入使用 |
| 教师培训 | 骨干教师培养（信息环境下应用） |  | 预期目标： 参与学术交流活动或国内骨干教师培训班，指导技能大赛，到企业下厂锻炼，接触工程实践，掌握生产一线的最新技术，提高教师的工程实践能力。 验收要点： 1．骨干教师培养方案 2．交流培训汇报材料 3．取得相关专业的高级工资格证书或行业权威证书 | 预期目标： 多培养骨干教师，承担共享资源库建设，参与学术交流活动或国内骨干教师培训班，并结合企业需要为企业提供免费的现场技术服务与技术咨询，以此来丰富教学素材和提高教学能力。 验收要点： 1．资源库建设资料 2．进修学习汇报材料 3．取得相关专业的高级工资格证书或行业权威证书 |
|  | 其他教师培养（多媒体教学） | 预期目标： 通过以老带新制度和课程负责人制度，强化优秀教师的传、帮、带作用，跟踪考核，让专业其他教师和公共课教师提高业务能力。 验收要点： ①《其他教师培养方案》 ② 教师业务能力考核材料 | 预期目标： 通过技术练兵培养一批教师，提高技师水平，选拔一批优秀教师派往国内外知名院校交流学习，到企业实践锻炼等，提高教师的教学水平和双师素质。 验收要点： ①学习汇报 ②企业考核材料 |  |

# 第四部分 主要保障措施、预期成果

## 机构设置

为保证项目的顺利进行，我校在国家中等职业教育改革发展示范建设的总体框架下，由校长、副校长、专业科长、专业水平高的教师和企业技术专家共同组建项目小组，制定落实周密的建设实施计划，确保项目建设的进度、质量和科学性。在建设过程中学校和企业紧密配合，以项目的技术标准和工程规范为依据，做到项目建设高水平、高标准、高要求。

学校成立项目建设领导小组，负责项目监控、督促、检查，由校长担任组长。

组  长：阮培毅（校  长）

副组长：刘春清（副校长）

成  员：姚静俐、李  建、孙桂萍、曹荣梅、魏志海、朱枫石、

邬晓晨、于  杰、姚  波

## 保障机制

教育信息化一旦实际投入使用，将占有重要地位，学校组建强有力的运行保障机构，设置信息中心专人负责专项工作，并且持续推进。

- 该机构需要全程参与教育信息化的整体规划、建设内容、系统组织、系统监控、系统验收的全过程；

- 保证优秀的信息技术专业教师，确保“教育信息化”系统的安全稳定运行；

- 有权向学校内部的职能部门进行沟通与咨询。

## 配套政策

### （一）建立有效的管理制度

安全、稳定的教育信息化运行不能缺少配套的管理制度，需要遵循“统一领导、统筹规划、集中管理、分级负责”的原则，包括如下几个方面：

- 标准规范制度：严格贯彻和执行包括国家标准、教育部标准、校定标准等各类信息化建设技术标准、业务规范和指导意见。

- 综合管理制度体系：建立适合学校信息化的整套运行维护的规章制度，包括信息发布制度、信息维护制度，明确各项事务的职责分工与责任制度，保障教育信息化的正常使用。

### （二）建立安全管理体系

信息环境下的“一体化”实践教学模式的管理，必须建立在安全稳定的网络运行环境。

1、安全体系建设规范

网络系统整网安全需要一套统一的安全体系建设规范，此规范应结合网络的实际情况制定。

2、安全组织体系建设

实施安全应用管理先行，安全组织体系的建设势在必行。应由一个主管领导，网络管理员，安全操作员等人员组成安全工作小组。主管领导应领导安全体系的建设实施，在安全实施过程中取得相关部门的配合，领导整个部门不断提高系统的安全等级。网络管理员应具有丰富的网络知识和实际经验，熟悉本地网络结构，能够制定技术实施策略。安全操作员负责安全系统的具体实施。

3、安全管理制度建设

面对网络安全的脆弱性，除在网络设计上增加安全服务功能，完善系统的安全保密措施外，还必须制定安全管理制度，加强网络的安全管理。

完整的安全管理制度必须包括以下几个方面：

- 人员安全管理制度

- 操作安全管理制度

- 场地与设施安全管理制度

- 设备安全使用管理制度

- 操作系统和数据库安全管理制度

- 运行日志安全管理

- 系统安全恢复管理

- 精品课程制作章程

- “一体化”实践教学安全管理制度

- 应急管理制度

4、安全管理手段

安全技术管理体系是实施安全管理制度的技术手段，是安全管理智能化、程序化、自动化的技术保障。网络安全管理，主要对网络安全体系的防火墙、入侵检测系统等网络安全设备进行管理；应用安全管理，主要对网络安全体系的应用安全系统进行管理，如用户认证系统的管理、病毒防范系统的管理。

### （三）日常培训机制

一支高素质的人才队伍，能够保障教育信息化的正常使用。培训包括信息化部门人员培训以及使用者培训。

### （四）系统应用考核

为了保障教育信息化业务流程的执行，数据采集和录入的及时性、准确性，应建立相应的应用考核体系。考核指标包括：

- 流程执行正确性；

- 系统操作正确性；

- 系统操作及时性；

- 系统帐号管理的安全性和保密性。

## 经费保障

项目规划资金650万元，主要通过国家、省、市财政的专项经费支持和学校自筹资金解决。项目小组确保经费落实到位，对经费使用情况进行监督管理，确保经费使用经济、高效。

## 预期成果

| 成 果 名 称 | 时 间 |
| --- | --- |
| 阶 段 成 果 | 网络平台搭建 | 2013年4月 |
|  | 基础设施平台建设 | 2013年12月 |
|  | 资源库、试题库建设 | 2014年7月 |
|  | 建设网络备课、精品课、录播系统、校园电视台等 | 2014年12月 |
| 最 终 成 果 | 新教学模式的应用和管理 | 2015年9月 |
|  | 综合应用网络环境下“一体化”实践教学模式 | 2015年12月 |

# 第五部分 经费预算

单位：万元

| 项 目 | 资金投入 | 预期目标及验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 建设项目 | 具体内容 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2013年度 （预期目标、验收要点） | 2014年度 （预期目标、验收要点） | 2015年度 （预期目标、验收要点） |
| 基础设施 平台建设 | 理实一体化室 虚拟仿真实训室 实训基地设备 | 150 | 50 |  | 预期目标： 具体选型、考查其它学校使用情况 验收要点： 采购、安装、调试 | 预期目标： 调试、运行、教师应用 验收要点： 正常教学、教师熟练操作 |  |
| 业务 系统 建设 | 一、校务管理与办公系统 1、综合教务管理系统 2、师资管理系统 3、学工管理系统 4、办公自动化管理 5、信息服务系统软件 6、设备资产管理系统 7、校园一卡通系统 | 88 | 30 | 10 | 预期目标： 综合教务、师资、办公自动化，校园内实现借书、门禁、购物一卡通。 验收要点： 1．综合教务管理系统上线 2．师资管理系统上线 3．一卡通系统运行 | 预期目标： 在线设备资产管理、为师生提供在线信息服务。 验收要点： 1．设备资产管理系统上线 2．信息服务系统上线 | 预期目标： 学工管理 验收要点： 1．学工管理系统上线 |
|  | 二、教育技术及资源建设 1、建立教学资源库 2、建立试题库 3、开展网络备课 4、完成精品课程建设 5、完成在线录播系统 6、校园电视台建设 | 50 | 90 | 50 | 预期目标： 满足学校教学资源库、试题库的建设要求，实现老师在线备课需求。 验收要点： 1．教学资源库及试题库建设完成 2．网上备课系统上线 | 预期目标：精品课程建设完成 验收要点： 1．自动生成网络教学课件，同步进行网络直播和录播。 2．在线录播系统上线 | 预期目标： 完成校园电视台的建设， 验收要点： 对校园电视台进行网络点播与广播；教师与学生的互动性教学，使教学没有空间距离的限制 |
|  | 三、数字图书馆 1．图书管理系统 2．电子阅览室 3．电子图书数据库 | 0 | 50 | 50 |  | 预期目标： 完善电子图书数据库，拟选图书管理系统 验收要点： 实现学生网上借阅、检索、阅读等功能 | 预期目标： 进一步完善电子图书数据库，建成电子阅览室 验收要点： 1.建立完善的图书管理制度 2.硬件设施投入使用 |
| 教师培训 | 骨干教师培养（信息环境下应用） | 0 | 10 | 10 |  | 预期目标： 参与学术交流活动或国内骨干教师培训班，指导技能大赛，到企业下厂锻炼，接触工程实践，掌握生产一线的最新技术，提高教师的工程实践能力。 验收要点： 1．骨干教师培养方案 2．交流培训汇报材料 3．取得相关专业的高级工资格证书或行业权威证书 | 预期目标： 多培养骨干教师，承担共享资源库建设，参与学术交流活动或国内骨干教师培训班，并结合企业需要为企业提供免费的现场技术服务与技术咨询，以此来丰富教学素材和提高教学能力。 验收要点： 1．资源库建设资料 2．进修学习汇报材料 3．取得相关专业的高级工资格证书或行业权威证书 |
|  | 其他教师培养 | 2 | 10 |  | 预期目标： 通过以老带新制度和课程负责人制度，强化优秀教师的传、帮、带作用，跟踪考核，让专业其他教师和公共课教师提高业务能力。 验收要点： ①《其他教师培养方案》 ② 教师业务能力考核材料 | 预期目标： 通过技术练兵培养一批教师，提高技师水平，选拔一批优秀教师派往国内外知名院校交流学习，到企业实践锻炼等，提高教师的教学水平和双师素质。 验收要点： ①学习汇报 ②企业考核材料 |  |
| 合计 |  | 290 | 240 | 120 |  |  |  |

# 第六部分 实施步骤

在建设期内，以学校建设的总体目标为指导，以具体目标为纲，以《实施方案》的主要建设内容为建设依据，深入推进信息环境下的教学模式体系，结合人才培养模式的改革；以重点专业的建设为契机，带动和辐射其他专业以及课程建设的协调发展；以重点项目的建设为纽带，着力改善学校信息环境下实践教学条件的整体水平，并依托真实的生产环境实现教学与实训、学习与工作、理论与实践的有机结合。

## 一、基础网络平台建设

于2012年1月开工建设，2012年12月竣工。

## 二、应用系统建设

预计2013年3 月进行建设，2016年 3月竣工。

| 序号 | 阶段 | 时间周期 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求摸底和总体方案讨论 | 约3个月 | 进一步了解其它学校实际情况，进行项目具体实施论证 |
| 2 | 项目招标 | 约5个月 | 明确一期建设的具体内容和预算框架，开展具体的招标工作，确立合作伙伴。 |
| 3 | 系统开发与实施 | 约16个月 | 组织校内信息化建设力量与合作伙伴共同组成学校教育信息化建设项目组，共同开发、实施一期信息系统；组织最终用户参与系统需求调研与试运行。 |
| 4 | 上线试运行 | 约8个月 | 在全校推广系统，进行试运行和系统功能改善和系统优化 |
| 3 | 系统验收与总结 | 约4个月 | 组织信息化专家、管理专家、最终用户、校领导共同验收合作伙伴交付的信息系统，进行总结，图文信息中心正式接管验收通过的信息系统。 |